综合设计待开发功能开发计划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 模块 | 功能描述 | 开发人员 | 开发时间 |
|  | 自动执行 | 远端执行 | 杨波 | 2012/07/31 |
| 本地执行 | 杨波 | 2012/08/07 |
| 全自动流程 | 杨波 | 2012/08/16 |
|  | 数据默认值 | 组件定义 | 杨波 | 2012/08/13 |
| 建模维护 | 张铮 | 2012/08/14 |
| 模型运行 | 杨波 | 2012/08/16 |
|  | 数据导出 | 任务数据导出Excel | 耿笑翾 | 2012/08/17 |
|  | 部署环境 | 多服务整合 | 耿笑翾 | 2012/08/08 |
| 综合设计运行环境配置 | 耿笑翾 | 2012/08/10 |
| DRM服务整合 | 耿笑翾 | 2012/08/15 |
|  | 设计向导 | 功能设计 | 杨波 | 2012/08/13 |
| 建模维护 | 顿磊 | 2012/08/21 |
| 模型运行 | 顿磊 | 2012/08/30 |