综合设计功能开发计划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 模块 | 功能描述 | 开发人员 | 开发提交时间 |
|  | 自动执行 | 网络模式执行（可以为每一个组件指定计算节点，*支持通过下拉框选择Agent*） | 杨波 | 2012/07/31 |
| 本地模式执行-方案设计 | 杨波 | 08/01 - 08/02 |
| 本地模式执行-接口实现 | 李晓东 | 08/03 - 08/06 |
| 本地模式执行-场景联调 | 李晓东 | 08/07 |
| 全自动流程-方案设计 | 杨波 | 08/08 - 08/09 |
| 全自动流程-网络配置 | 李晓东 | 08/10 - 08/14 |
| 全自动流程-场景联调 | 李晓东 | 08/15 - 08/16 |
|  | 数据默认值 | 组件定义-对外提供接口中增加默认值信息 | 齐宁 | 08/06 |
| 组件定义-读取输入、输出文件，替换文件参数默认值 | 齐宁 | 08/07 - 08/08 |
| 组件定义-输入、输出文件展现默认值信息 | 齐宁 | 08/09 |
| 组件定义-输入、输出文件支持修改默认值信息 | 齐宁 | 08/10 - 08/13 |
| 建模维护-扩展XPDL中数据的默认值信息 | 安兴华 | 08/07 |
| 建模维护-展现数据的默认值信息 | 安兴华 | 08/08 - 08/09 |
| 建模维护-修改数据的默认值信息 | 安兴华 | 08/10 - 08/13 |
| 建模维护-支持文件参数的下载功能 | 安兴华 | 08/14 |
| 模型运行-解析数据的默认值信息 | 刘子兴 | 08/08 |
| 模型运行-发起任务时自动把默认值添加为临时输入 | 刘子兴 | 08/09 - 08/10 |
| 模型运行-启动工具时，需要自动获取最新的数据（真实或临时） | 刘子兴 | 08/13 - 08/14 |
| 场景联调 | 杨波/张铮 | 08/15 - 08/16 |
|  | 部署环境 | 多服务整合（使用综合设计各模块时不需要启动知识工程、研发质量、系统工程等子产品后台服务） | 耿笑翾 | 08/06 - 08/08 |
| 综合设计运行环境配置 | 耿笑翾 | 08/09 - 08/10 |
| DRM服务整合 | 耿笑翾 | 08/13 - 08/15 |
|  | 数据导出 | 任务数据导出（支持txt和Excel格式） | 耿笑翾 | 08/16 - 08/20 |
|  | 运行引擎 | 设计过程不必非要挂在工作包下才能发起运行，可以独立运行 | 杨波 | 08/09 - 08/10 |
|  | 设计向导 | 功能设计 | 杨波 | 08/11 - 08/13 |
| 建模维护-设计向导节点 | 安兴华 | 08/14 - 08/15 |
| 建模维护-开始、结束节点规则（唯一） | 安兴华 | 08/16 |
| 建模维护-分支选择限制（无分支） | 安兴华 | 08/17 |
| 建模维护-模型搭建 | 安兴华 | 08/20 - 08/21 |
| 模型运行-设计向导模型解析 | 姜磊 | 08/14 - 08/15 |
| 模型运行-设计向导执行机制引入 | 姜磊 | 08/16 - 08/20 |
| 模型运行-接口实现 | 姜磊 | 08/21 - 08/22 |
| *模型运行-默认排序* | *姜磊* |  |
| 模型运行-自动跳转 | 姜磊 | 08/23 |
| 模型运行-本地工具场景联调 | 杨波/张铮 | 08/24 |
| DSE catia嵌入集成 | 顿磊 | 2012/08/10 |
| DSE 全局流程图，表单，任务树接口设计、实现、联调 | 顿磊／李超／杨波 |  |
| DSE手动提参保存，参数数据展示 | 李超 |  |
| 自动节点――本地模式消息队列机制实现，网络模式监听刷新机制实现，执行逻辑 | 李超 |  |
|  | 运行时监控 | 运行完毕组件、正在运行组件和未开始运行组件明显区分 | 张铮 | 08/10 |
|  | 基础管理 | 综合设计中的基础管理模块和ERM中的基础管理维护区分 | 杨波 | 08/10 |
|  | 客户端门户 | 给客户端门户和其他弹出的页面增加任务栏标签。 | 李超 | 2012/08/10 |
| 部分窗口增加最小化、最大化功能 | 李超 | 2012/08/10 |
| 综合设计子产品各功能模块界面上不应该出现知识工程、系统工程、研发质量等子产品的内容 | 李超/杨波 | 2012/08/10 |
|  | 封装环境  参数列表 | 统一封装环境中需要把数组参数的元素展示出来； | 张生 | 2012/08/20 |
| 文件参数，需提供界面上打开查看和下载的功能 | 张生 | 2012/08/20 |
| 参数需要通过图标区分文件参数和非文件参数 | 张生 | 2012/08/20 |
|  | 脚本驱动三合一组件 |  | 李坤淼 |  |
|  | 封装环境基础设置 | 组件运行临时路径需要允许设置是否保留； | 高旭 | 2012/08/10 |
|  | 数据解析  组件 | 数据解析组件相关功能： | 高旭 | 2012/08/17 |
| 界面布局设计合理，尤其是文本内容展示区域和参数展示区域 | 谭经涣 | 2012/08/14 |
|  | 文件引擎组件 | 打包辅助文件增删改等基础管理功能 | 高旭 | 2012/08/14 |
| 导入相关输入输出文件时自动给出文件参数名称，比如Input.txt文件的参数名称可以自动设定为Input\_txt | 高旭 | 2012/08/15 |
| 文件引擎CMD运行时控制，功能扩充 | 高旭 | 2012/08/17 |
|  | Word组件 | 支持解析Word文档中的数据作为输入、输出参数 | 杨永盛 | 2012/08/10 |
| 支持以“Name=Value”、数组方式解析Word文档中的数据 | 杨永盛 | 2012/08/10 |
|  | Excel组件 | 支持解析Exce中的数据作为输入、输出参数 | 杨永盛 | 2012/08/10 |
| 支持以“Name=Value”、数组方式解析Excel文档中的数据 | 杨永盛 | 2012/08/10 |
|  | 计算器组件 | 支持数组运算，数组的加、减、乘、除；数组本身的运算 | 顿磊 | 2012/08/17 |
|  | 统一封装环境UI美化 |  | 胡爱民、冀明飞 |  |
|  |  |  | 胡爱民 |  |